**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**KÜMELENME YATIRIM ORTAKLIĞI (BİREYSEL HİBELER)**

**TAŞINABİLİR GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM**

**UYGULAMA PLANI**

**ÇANKIRI**

**HAZİRAN 2023**

**2023 YILI**

**TAŞINABİLİR GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMİ UYGULAMA PLANI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ana Bileşen** | **C1** | Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |
| **Alt Bileşen** | **SC4.1** | Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |
| **Faaliyet** | **1** | Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |
| **Alt Faaliyet** | **1.61** | Taşınabilir Güneş Enerjili Sistem |

1. **Amaç**

Bu hibenin amacı, Proje bölgesinde yapılmakta olan küçükbaş, büyükbaş ve arı yetiştiriciliği faaliyetlerinde, önemli bir ihtiyaç olan Taşınabilir Güneş Enerjili Sisteminin temin edilerek hayvan sahiplerinin yaşam standardının arttırılmasıdır. Böylece ekonomik ve teknolojik açıdan kendilerini daha da geliştirecek elektrik enerjisi olmayan alanlarda konaklayabilecekler, ürünlerini bozulmadan hijyenik bir şekilde saklayabileceklerdir. Bu amaca varmak için; Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde ederek tasarruf yapmalarını ve elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde her türlü üretim ve bakım cihazlarını kolayca çalıştırabilmelerini sağlayacaktır. Bu uygulama ile bol verim alınması ve daha kârlı hayvancılık yapılması amaçlanmıştır.

**Uygulama**

Hibe desteği vermek suretiyle EKK-1, EKK2 ve EKK3’te yer alan **17** yararlanıcının römorklu Taşınabilir Güneş Enerjili Sisteme sahip olması hedeflenmiştir. Farklı firmaların farklı teknik özellikleri olması ihtimali bulunduğundan kesin bir teknik özellik verilerek rekabet şartlarını ortadan kaldırmamak amacıyla, şartnamede belirtilen teknik özelliklere karşılık gelen fiyatlamanın üstü fiyatlamalarda alınan Makine-Ekipmanlar da kabul edilecektir.

Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan yararlanıcılara, aşağıda detayları verilen proje bedelinin %70’i KDV hariç KDAKP kapsamında IFAD finansörlüğünde hibe olarak sağlanacaktır.

Aşağıda detayları verilen maliyet 1 adet Taşınabilir Güneş Enerjili Sistem için hesaplanmıştır. Proje bölgesindeki yararlanıcıların başvurusu uygun bulunanların en fazla 1 adet güneş enerji paneli alımı desteklenecektir. Yararlanıcıların almış oldukları panellerin kurulumunun ve kullanıma sorunsuz geçtiği ÇDE’ler tarafından yerinde tespiti yapılarak, fotoğraflarla belgelenecek ve her yararlanıcı için ayrı ayrı ekte yer alan ayni katkı tespit tutanağı tutulacaktır.

KDAKP görünürlüğünü sağlamak üzere sistemin üzerinde görünür bir şekilde Bakanlık, IFAD ve KDAKP logoları ile birlikte ‘KDAKP kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı finansal desteği ile kurulmuştur.’ ifadesinin yer aldığı bir etiket bulunacaktır.

Bu belgenin devamında bulunan “Hibe Çağrısı Kılavuzu” yararlanıcılar ile yüklenicilere hibe çağrısı hakkında bilgi vermek amacıyla bastırılacak ve tüm proje sahasında dağıtılacaktır. Uygulama planı, Teknik Şartname, İdari Şartname, Hibe Çağrı Kılavuzu, Değerlendirme Kriterleri ve diğer ekli belgeler bir bütün halinde hazırlanmıştır.

1. **Hedef Grup**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Küme** | **Kadın** | **Erkek** | **Toplam** | **Çıktılar** |
| EKK-1 | 2 | 5 | 7 | 2 kadın, 5 erkek olmak üzere 7 üreticinin taşınabilir Güneş Enerjili Sistemi ihtiyacı giderilecektir. |
| EKK-2 | 1 | 4 | 5 | 1 kadın, 4 erkek olmak üzere 5 üreticinin taşınabilir Güneş Enerjili Sistemi ihtiyacı giderilecektir. |
| EKK-3 | 1 | 4 | 5 | 1 kadın, 4 erkek olmak üzere 5 üreticinin taşınabilir Güneş Enerjili Sistemi ihtiyacı giderilecektir. |
| **Toplam** | **4** | **13** | **17** | **2023 yılında Proje Bölgesinde 4 kadın, 13 erkek toplam 17 üreticinin Taşınabilir Güneş Enerjili Sistemi ihtiyacı giderilecektir.** |

1. **Taslak Birim Maliyet (KDV Hariç - TL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maliyet Unsurları** | **Miktar** | **Birim** | **Birim Fiyat (TL)****(KDV Hariç)** | **Toplam Fiyat (TL) (KDV Hariç)** |
| Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi | 1 | Adet | 125.000,00 | **125.000,00** |
| **Toplam** | **125.000,00** |

Toplam bütçenin ilçelere dağıtımı gerçekleşen başvurular sonucu puan durumuna göre netleşecektir. Tahmini dağıtım YÇPB deki oranlar aşağıda verilmiştir. Başvuru durumuna göre yararlanıcı sayısında artış olabilir.

**Taşınabilir Güneş Enerjili Sistem için Taslak Bütçe Dağıtımı (KDV Hariç)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Yararlanıcı Sayısı** | **Ortalama Yatırım (TL)** | **IFAD Katkısı %70 (TL)** | **Hibeye Esas Tutar (TL)** |
| EKK-1 | 7 | 125.000,00 | 612.500,00 | **875.000,00** |
| EKK-2 | 5 | 125.000,00 | 437.500,00 | **625.000,00** |
| EKK-3 | 5 | 125.000,00 | 437.500,00 | **625.000,00** |
| **Toplam** | **17** | **125.000,00** | **1.487.500,00** | **2.125.000,00** |

1. **Taslak Uygulama Takvimi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Uygulama Planının Hazırlanması** | **Uygulama Planının EPDB Onayı** | **İlan ve ÇDE Başvuru Kabul** | **İPDK Nihai Değerlendirme, Asil ve Yedek Listelerin Oluşturulması** | **EPDB Başvuru Değerlendirme ve Onay** | **Asil ve Yedek Listelerin Duyurulması**  | **Sözleşme İmzalama**  | **Hibenin Kurulumu** | **Kontrol ve Teslim Alma Süreci** | **Ödeme** |
| 8 Mayıs-2 Haziran | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-9 Haziran |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-30 Haziran |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 Temmuz |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| 10-14 Temmuz |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 17-21 Temmuz |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| 24 Temmuz - 11 Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Ağustos - 14 Ekim |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |
| 17 Ekim - 17 Kasım |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |

 Yüksel ERDOĞAN Seyit Ahmet AKIN Murat YERLİKAYA

 İl Proje Koordinatörü İPYB Üyesi İPYB Üyesi
 …../06/2023 …../06/2023 …../06/2023

 Didem BİLGİLİ Fatih KIRAÇ Miraç Nur KALECİK
 İPYB Üyesi İPYB Üyesi İPYB Üyesi
 …../06/2023 …../06/2023 …../06/2023

**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**KÜMELENME YATIRIM ORTAKLIĞI (BİREYSEL HİBELER)**

**TAŞINABİLİR GÜNEŞ ENERJİSİ
HİBE ÇAĞRISI KILAVUZU**

**ÇANKIRI**

**HAZİRAN 2023**

**TAŞINABİLİR GÜNEŞ ENERJİSİ HİBE ÇAĞRISI KILAVUZU**

**Hibe İlan Tarihi :** 12 Haziran 2023

**Başvuru Başlangıç Tarihi :** 19 Haziran 2023

**Başvuru Bitiş Tarihi :** 30 Haziran 2023

**Başvuru Yeri :** EKK-1, EKK-2 ve EKK-3 kümelerinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri

# **Giriş**

Bu hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yararlanıcılara Römorklu Taşınabilir Güneş Enerjisi sistemi verilecektir.

Başvurusu sonucunda desteklemeye hak kazanan yatırımcılara %70 oranında hibe ödemesi yapılacaktır. Bu hibe çağrısı kılavuzunun amacı, verilecek hibenin niteliği, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, hibe kullanımının şartları ve uygulama süreçleri hakkında başvuru sahiplerine, yüklenicilere ve uygulamada görevli kişilere temel bilgiler vermektir. Süreçler, görev ve sorumluluklar, haklar ve bunlara dair tanımlamalar, başvuru sahipleri tarafından anlaşılması için olabildiğince kısa ve basit anlatılmıştır. Bu nedenle doğabilecek yanlış anlamalar ve hatalı işlemlerden kaçınmak ve daha detaylı bilgi almak için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde oluşturulan Kırsal Dezavantajlı Kalkınma Projesi İl Proje Yönetim Birimi, EKK-1, EKK-2 ve EKK-3 ‘deki İlçe Müdürlüklerinde ise Çiftçi Destek Ekiplerinde görevli teknik personeller ile görüşmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyenler, Hibe Çağrı Kılavuzunu, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartname örneklerini ve bilgilendirici diğer belgeleri EKK-1, EKK-2 ve EKK-3 kümelerinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilirler. Formların doldurulması ve başvuru belgelerinin hazırlanması başvuru sahibi tarafından yapılır.

# **Kısaltmalar**

KDAKP :Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

TOB :Tarım ve Orman Bakanlığı

UNDP :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

EPDB :Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

İPYB :İl Proje Yönetim Birimi (İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

ÇDE :Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

EKK :Ekonomik Kalkınma Kümesi

HBS :Hayvan Bilgi Sistemi

SGK :Sosyal Güvenlik Kurumu

# **Uygulama Bölgesi**

Ekonomik Ekonomik Kalkınma Kümesi-1 (Merkez, Kızılırmak, Yapraklı, Korgun içerisindeki ilçelerin tüm mahalle ve köyleri), Ekonomik Ekonomik Kalkınma Kümesi-2 (Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu, Bayramören, Ilgaz içerisindeki ilçelerin tüm mahalle ve köyleri) ve Ekonomik Ekonomik Kalkınma Kümesi-3 (Şabanözü, Eldivan, Orta içerisindeki ilçelerin tüm mahalle ve köyleri)’te yer alan yatırımcılar faydalanacaktır.

1. **Hedef Grup**

KDAKP yararlanıcıları üç ana hedef gruba ayrılır;

1. Yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul kesim,
2. Yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesim,
3. Dönüşüm sürücüleri (tedarikçiler, tacirler veya tarımsal girişimciler).

Bu hibe çağrısında yarı-geçim seviyesinde üretim yapan ekonomik bakımdan aktif yoksul kesim ve yükselme potansiyeli olan ekonomik olarak aktif yoksul kesim hedeflenmiştir.

# **Desteklenecek Yatırımın Kapsamı**

# Detayları ekte bulunan Teknik Şartname ’de yazılı olduğu üzere, Römorklu Taşınabilir Güneş Enerjili Sistem dağıtımı desteklenecektir.

1. Sistem römorklu olarak verilecek olup yararlanıcalar hem mevcut ikametgahlarında hem de mera ve yaylalarda kullanabilecektir.

# **Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler**

# Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren ikamet adresi istenecektir.

1. Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı EKK-1, EKK-2 veya EKK-3 kümelerinde güncel 2023 yılı Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) kaydı olmalıdır.

# Başvuru yapacak kadın çiftçiler için HBS kayıtlılık durumu yok ise yatırım yapmalarına engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin veya birinci derecede kan veya kayın hısımlarının belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler. Değerlendirme aşamasında kayıt belgesi kullanılan kişinin kayıtlı tüm büyükbaş hayvan varlığı puanlamaya tabi tutulur.

# Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

# Kamu çalışanları (kadrolu ve sözleşmeli işçi, memur vs.) başvuru yapamazlar.

1. **Satın Alma Yöntemi**

Bir KYO bireysel hibelerde teklif usulü, geçerli en az 3 (üç) teklif alarak yapacaklardır. Değerlendirme sonucunda uygun olan yükleniciye sipariş emri gönderilerek, sözleşme imzalanıp yatırım gerçekleştirilecektir.

1. **Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler**

1. Kümelenme Yatırım Ortaklığı (KYO) Bireysel Hibeler Başvuru Formu ( İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

2. Büyükbaş,küçükbaş hayvan ve arı kovanı varlığını gösteren güncel 2023 yılı HBS kaydı dökümü.

3. Başvuru sahibinin e-Devlet sisteminden alacağı son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösterir belge (Barkodlu).

4. e-Devlet sisteminden alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu (Barkodlu)

5. e-Devlet sisteminden alacağı Nüfus Kayıt Örneği (Barkodlu).

6. e-Devlet sisteminden alacağı Adli Sicil Kaydı (Barkodlu).

7. Yararlanıcı Bilgi Formu

8. Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)

9. Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği hariç).

10. Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor eklenmelidir.

11. Başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

12. Teknik ve İdari Şartname

# **Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar**

1. Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Başvuru dosyaları kümelerde bulunan ilçelerde 3 (üç) takım olarak hazırlanacaktır. Bir takımı İPYB’ye gönderilecek, 1 (bir) takımı Çiftçi Destek Ekiplerince muhafaza edilecektir. Dosyanın 1 (bir) takımı da başvuru sahibinde kalacaktır.
4. Hibeye Esas Yatırım Tutarı en fazla KDV hariç **125.000,00 TL** olacaktır. Bu tutarın üzerindeki yatırım giderlerini, limit üstü katkı olarak yararlanıcılar kendi öz kaynaklarından karşılayacaktır.
5. Bireysel yararlanıcılar için, ödenecek hibe miktarı, teknik şartnamenin içeriğine uygun maliyetlerin KDV hariç %70’idir. Kalan %30’luk yararlanıcı katkısı ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır. Toplam hibe tutarı **87.500,00 TL**’yi geçemez.
6. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan yatırımcı hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.
7. Başvuru dosyasındaki maliyet tablolarının Hibe Çağrı Kılavuzu hükümlerinde belirlenen miktarlara uymaması ve/veya tutarsız olması halinde başvuru dosyası nihai değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.
8. Kendileriyle Hibe Sözleşmesi imzalanan yatırımcılar, satın alma aşamasında en az 3 (üç) ayrı firmadan teklif alarak, en düşük teklifi veren yüklenici firma ile Uygulama Sözleşmesi imzalarlar.
9. Ödeme sırasında Yararlanıcı, Vergi Borcu Yoktur belgesini, yüklenici ise Vergi Borcu Yoktur ve SGK Borcu Yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadır.
10. Yararlanıcı ve yüklenici bu hibe desteklemesi ödenmesine engel yasal bir durumda olmamalıdır. Aşağıda belirtilen durumdaki yararlanıcı ve yükleniciler, Hibe Desteğinden yararlandırılmazlar:
* İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
* Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,
* Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
* Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler,
* Dolandırıcılık, yolsuzluk, herhangi bir suç veya terör örgütü ile ilişkisinden dolayı yargı süreci devam eden veya haklarında kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
* Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
1. Yararlanıcılar sözleşmelerinde belirtilen sürede yatırımı tamamlamak zorundadır. Ek süre verilmez. Belirlenen sürede yatırımı tamamlamayan yatırımcılar hibe desteği alamazlar.

# **Süreç**

1. Başvuru sahibi başvurusunu ikamet ettiği köyün/mahallenin bağlı olduğu Ekonomik Kalkınma Kümesi içerisindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapar. Merkez ilçeye bağlı köyler İl Müdürlüğüne başvuru yapar.
2. Başvuru dosyalarının, kabul ve uygunluk kontrolünü başvuru dosyasının sunulduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Çiftçi Destek Ekipleri (ÇDE) yapar. Eksik belge yoksa başvuruyu teslim alır ve teslim alma belgesini başvuru sahibi ile karşılıklı imzalayarak bir nüshasını başvuru sahibine verir. Eksiksiz başvuru dosyalarının 1 (bir) nüshasını İl Proje Yönetim Birimine (İPYB) gönderirler.
3. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İPYB’ye gönderilen dosyalar, İPYB tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde değerlendirilir. İPYB, KYO projelerini öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin uygunluğu açısından değerlendirir. İPYB değerlendirmesini “başvuru sahibinin uygunluğu” başlığı altında belirtilen kıstaslara göre yapar. Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesi, başvurulan yatırım konusunun uygulama planlarında belirtilen yatırımın amacı, tanımlanan faaliyete uygunluğu ve belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığına göre yapılır. Uygun bulunan projeler için puanlama yapılır. En yüksek puandan başlayarak, planlanan sayıda asıl ve yedek yatırımcı belirlenir. Puanların eşitliği halinde, puanı eşit olanlar arasında, sırasıyla, kadın yatırımcılara, daha genç yatırımcılara ve maliyeti daha düşük yatırımlara öncelik verilerek yeniden sıralama yapılır. Hak sahibi olabilmek için puanın *50 (elli) veya üzeri* olma şartı vardır.
4. İPYB ise başvuru dosyalarının uygunluk kontrolünü tekrarlar, nihai değerlendirmeyi yaparak asıl ve yedek listeleri belirler. Değerlendirme raporu ile birlikte belirlenen asil ve yedek listeler MPYB’ye onaylanmak üzere gönderilir. Başvuru dosyaları talep edilmediği sürece MPYB’ye gönderilmez. Uygun görülen listeler (IFAD onayı gerekiyor ise IFAD onayı alındıktan sonra) sonuçların ilan edilmesi için İl Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilir.
5. Asıl ve yedek yatırımcıların listesi İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından panolarda ve internet sitesinde 10 (on) gün süreyle ilan edilir. Asıl yatırımcılardan nihai sonuçların yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) takvim günü (son günü resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda bir sonraki iş günü dikkate alınır) içerisinde sözleşme imzalamayan yatırımcıların yerine sırasıyla yedek yatırımcılar çağırılır.
6. Yatırımcı, başvuru konusuna göre işi yapacak olan yüklenicilere Teklife Davet Formu göndererek geçerli 3 (üç) teklif alır. Alınan tekliflerde karalama / düzeltme olması veya formların eksik doldurulması durumunda alınan teklifler kabul edilmeyeceğinden formlar eksiksiz doldurulmalıdır. Teklif değerlendirme komisyonu yatırımcı dahil İPYB bünyesinde kurulacak en az üç kişiden oluşacaktır. Tekliflerin komisyon marifeti ile değerlendirmesi yapılacaktır. Teklifleri değerlendirdikten sonra uygun teklif veren yükleniciye Sipariş Formu gönderir. Yatırımcı ve yüklenici arasında Uygulama Sözleşmesi imzalanır.
7. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 60 (altmış) takvim gününde işi tamamlar.
8. Yatırımcı, Uygulama Sözleşmesine bağlanan ve kendi katkısı olan tutarı ve vergi tutarlarını (KDV ve varsa ÖTV) yüklenicilerin banka hesabına yatırır. Yatırımcı ve yükleniciler arasındaki sözleşmelere göre yatırımcının yükleniciye yaptığı ödemeler (Uygulama Sözleşmesinden sonra olmak kaydıyla) banka dekontu ile belgelendirilmek zorundadır. Yatırımcı üzerine düşen tutarı sözleşme süresi içerisinde kalmak koşulu ile yüklenicilerin hesabına farklı tarihlerde yatırabilir.
9. İşin tamamlanmasının ardından yatırımcı ile yükleniciler arasında Teslim Tesellüm Belgesi düzenlenir. Teslim Tesellüm Belgesinde “aralarında alacak verecek ilişkisi kalmamıştır” ibaresi mutlaka yer alacaktır.
10. Yapılan iş yükleniciler tarafından faturalandırılır (Fatura tarihi mutlaka yatırımcı ile yüklenici arasında düzenlenen teslim tesellüm tarihinden sonra olmalıdır).
11. Yatırımcı, İPYB/ÇDE’leri ekinde Teslim Tesellüm Belgesi olan bir dilekçe ile işin tamamlandığı konusunda bilgilendirir. İPYB/ÇDE yatırımcı tarafından bilgilendirildikten sonra 10 (on) gün içerisinde bizzat İPYB ya da ÇDE’ler aracılığı ile yatırımların hibe uygulama planında belirtilen teknik özelliklere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağını hazırlayarak imzalar.
12. Yatırımcı Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini düzenleyerek İPYB’ye sunulmak üzere ilgili Çiftçi Destek Ekibine teslim eder.
13. Çiftçi Destek Ekibi kendisine ulaşan ödeme talep dilekçelerini ve eklerini 5 (beş) gün içerisinde İPYB’ye gönderir. İPYB, Ödeme Talep Dilekçesini ve eklerini inceler. Eksiksiz olan ödeme talepleri Ödeme İcmal Tablosuna işlenir. Tüm belgeler Ödeme İcmal Tablosu ile birlikte EPDB’ye gönderilir.
14. MPYB’nin incelemesinden sonra, asıl belgeler elektronik ortamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir.
15. UNDP’ye ulaşan ödeme belgeleri gözden geçirildikten sonra en geç 30 (otuz) gün içinde ödenir.

|  |
| --- |
| **1. AŞAMA****Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu** |
| **Başvuru Numarası** |  |
| **Teslim Tarihi** |  |
| **Adı Soyadı** |  |
| **İl / İlçe / Adres** | Çankırı /  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SN** | **Kontrol Edilecek Belgeler** | **VAR****(+)** | **YOK****(-)** |
| 1 | SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur. |  |  |
| 2 | Başvuru formu ve ekleri 2 (iki) takım olarak sunulmuştur. |  |  |
| 3 | Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır. |  |  |
| 4 | Başvuru sahibi, HBS kaydı dökümü eklemiştir. |  |  |
| 5 | Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. |  |  |
| 6 | e-Devlet Sisteminden Alacağı Son 6 Aylık Asli İkametini Gösterir Adres Bilgileri Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 7 | e-Devlet Sisteminden Alacağı SGK Hizmet Döküm Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 8 | e-Devlet Sisteminden Alacağı Nüfus Kayıt Örneği eklenmiştir. |  |  |
| 9 | e-Devlet Sisteminden Alacağı Adli Sicil Kaydı eklenmiştir. |  |  |
| 10 | Yararlanıcı Bilgi Formu eklenmiştir. |  |  |
| 11 | Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu eklenmiştir. |  |  |
| 12 | Üye Olunan Çiftçi Örgütüne Ait Belge eklenmiştir (Ziraat Odası Hariç). |  |  |
| 13 | Hibe konusuyla ilgili (küçükbaş, büyükbaş, arıcılık) eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 14 | Aynı hanede yaşayan engelli birey varsa raporu eklenmiştir. |  |  |
| 15 | Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir. |  |  |

NOT: 1- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

 2- Başvuru yatırım konularına göre belgelerin karşısına mutlaka “var” veya “yok” anlamında işaret konulacaktır.

|  |
| --- |
| **ÇDE Üyeleri** |
| *……/……/2023**Adı Soyadı/İmzası* | *……/……/2023* *Adı Soyadı/İmzası* | *……/……/2023**Adı Soyadı/İmzası* |

|  |
| --- |
|  **2. AŞAMA****Başvuru Sahiplerinin ve Projenin Uygunluğu Değerlendirme Tablosu** |
| **Adı Soyadı** |  |
| **Başvuru Numarası** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SN** | **Değerlendirilecek Kriterler** | **Evet** | **Hayır** |
| 1 | Başvuru sahibi, hibe desteği kriterlerine haizdir. |  |  |
| 2 | Başvuru konusu, hibe duyurusu ile ilan edilen hibe desteği verilecek konulara uygundur. |  |  |
| 3 | Proje bütçesinde öngörülen hibe tutarı; Hibe Kılavuzunda belirtilen miktarları aşmamaktadır. |  |  |
| 4 | Hibe desteği oranı Hibe Kılavuzunun ilgili bölümlerinde belirtilen orandan fazla değildir. |  |  |
| 5 | Maliyetler piyasa fiyatları ile uyumludur. |  |  |
| 6 | Teknik özellikleri uygundur. |  |  |
| 7 | Başvuru formu ve bütçesi birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir. |  |  |
| 8 | Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır. |  |  |

**Karar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerekçe** | **Kabul** | **Ret** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **İPDK Üyeleri** |
| *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* |
| *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* |

|  |
| --- |
| **3.AŞAMA****Başvuru Sahipleri ve Proje Puantaj Tablosu** |
| **Adı Soyadı** |  |
| **Başvuru Numarası** |  |
| **SN** | **Değerlendirme Kriteri** | **Aralık** | **Referans****Puanı** | **Verilen Puan** |
| 1 | Başvuru sahibinin yaşı(Başvuru tarihi itibariyle) | 18-40 | **20** |  |
| 41-65 | 15 |
| 66 ve üzeri | 10 |
| 2 | Başvuru sahibinin cinsiyeti | Kadın | **15** |  |
| Erkek | 10 |
| 3 | Başvuru sahibinin Herhangi Bir Çiftçi Örgütüne Kayıtlılık durumu (çiftçi kooperatifi veya çiftçi üretici birlikleri kabul edilecektir) | Evet | **15** |  |
| Hayır | 10 |
| Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan ve Arı Kolonisi Varlığı (adet) | 5-20 Büyükbaş | **20** |  |
| 40-100 Küçükbaş  |
| 30-100 Arılı kovan |
| 21-30 Büyükbaş | 15 |
| 101-200 Küçükbaş |
| 101-200 Arılı kovan |
| 31-50 Büyükbaş | 10 |
| 201-400 Küçükbaş |
| 201-400 Arılı kovan |
| 51 Büyükbaş ve üzeri | 5 |
| 401 Küçükbaş ve üzeri |
| 401 Arılı kovan ve üzeri |
| 5 | Başvuru sahibinin başvuru konusuyla ilgili (Büyükbaş Hayvancılık-Küçükbaş Hayvancılık-Arıcılık) eğitim alıp almadığı (diploma,eğitim belgesi v.s) | Evet | **15** |  |
| Hayır | 5 |
| 6 | Bakıma bağımlılık oranı\* | <1.5 | 6 |  |
| 1.5-2 | 8 |
| >2 | **10** |
| 7 | Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı olması | 1-3 Yıl arası | 1 |  |
| 3-5 yıl arası | 3 |
| 5 yıl ve üzeri | **5** |
|  | **TOPLAM\*\*** |  |  |  |

1)Bakıma bağımlılık oranı aynı hane içerisinde yaşayan 16 yaş altı, 65 yaş üstü ve en az %80 engelli bireylerin, çalışma yaş grubunda olan kişi sayısına oranıdır.

2)Puan eşitliği durumunda başvuru sahibinin cinsiyeti, yine eşitlik olması durumunda yaş kriterlerine ve maliyet uygunluğuna göre değerlendirilecektir.

|  |
| --- |
| **İPDK Üyeleri** |
| *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* |
| *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* | *….. / ….. / 2023**Adı Soyadı/İmzası* |